TripSplit

UI Requirements & Development Plan

UI需求规范与开发方案

版本: v2.0  |  日期: 2026-04-05

技术栈: 微信原生小程序 (WXML + WXSS + JS)

基于视频截图还原 + 代码审查重新整理

# Part 1: UI需求规范（基于截图还原）

## 1.1 全局设计语言

整体风格借鉴 iOS Human Interface Guidelines，采用浅色背景 + 圆角卡片 + 清晰层次的设计语言。

### 品牌色彩

| 角色 | 色值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 主色 (Primary) | #34C759 | 导航栏、Tab选中态、FAB按钮、金额数字、续费箭头 |
| 主色淡 (Light) | #5ED47A | 渐变起点、hover态 |
| 警告色 | #FF9500 / 橙色 | 影子成员标签、待认领状态 |
| 危险色 | #FF3B30 | 删除、红点提醒、FAB关闭图标 |
| 背景色 | #F2F2F7 | 页面背景 |
| 卡片色 | #FFFFFF | 卡片、弹窗背景 |
| 主文字 | #1C1C1E | 标题、金额 |
| 次要文字 | #8E8E93 | 描述、时间、分摊人 |

### 字体规范

| 元素 | 字号 (rpx) | 字重 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账本名称 | 34rpx | 600 (Semibold) | 白色 |
| 账单标题 | 30rpx | 600 (Semibold) | 主文字色 |
| 金额显示 | 34rpx | 700 (Bold) | 主色绿 |
| 账单详情大额 | 64rpx | 700 (Bold) | 主色绿 |
| 结算金额 | 52rpx | 700 (Bold) | 主色绿 |
| 日期分组头 | 30rpx | 700 (Bold) | 主文字色 |
| 辅助文字 | 24-26rpx | 400 (Regular) | 次要文字色 |
| Tab文字 | 26rpx | 400/600 | 白透明0.8 / 主色 |

### 圆角与阴影

- 卡片圆角: 16rpx

- Tab栏圆角: 40rpx (全圆形葯囊)

- FAB按钮: 完全圆形 (50%)

- 卡片阴影: 0 2rpx 8rpx rgba(0,0,0,0.06)

- 弹窗阴影: 0 -8rpx 32rpx rgba(0,0,0,0.14)

## 1.2 首页布局 — 顶部账本卡片

整个页面采用垂直结构: 顶部绿色渐变卡片 + 内嵌 Tab 栏 + 内容区域。

### 头部结构

- 背景: 绿色渐变 linear-gradient(135deg, #34C759 0%, #5ED47A 100%)

- 左上: 账本封面图标(山峰图案) + 账本名称(白色粗体) + · 4人(白色半透明)

- 右上: 成员图标(白色) + 橙色感叹号徽章(!提示待认领成员)

- 第二行: 日期范围“2026年1月7日 - 至今”，白色半透明

- Tab栏: 圆角葯囊背景(rgba(255,255,255,0.2))，三个选项均等分

- Tab激活态: 白色背景圆角葯囊，主色绿文字，粗体

- Tab未激活: 透明背景，白色半透明文字

- 每个 Tab 前有小图标: 流水(列表图标)、待整理(信封图标)、结算(日历图标)

### 导航栏适配

须动态计算微信胶囊按钮位置，通过 wx.getMenuButtonBoundingClientRect() 获取，确保内容不与系统状态栏重叠。

## 1.3 流水 Tab (Flow)

### 日期分组头

- 左侧: 绿色竖线条(6rpx宽×40rpx高) + 日期文字(“01月08日 星期四”, 30rpx粗体)

- 左侧续: 地点图标 + “拉萨” + “· 2笔” (22rpx 次要色)

- 右侧: 当日总支出 “¥508.50”(主色绿 30rpx粗体) + “支出”标签

### 账单卡片

- 整体布局: 左图标 + 中间信息 + 右侧金额

- 左侧: 类目图标(Emoji)放在 88rpx×88rpx 的浅灰圆角方块中

- 中间上: 账单标题(“藏式火锅”, 30rpx粗体)

- 中间下: “我 支付 · 19:30” (24rpx 次要色)

- 中间底: “分摊: 我 小王 小李 小张” (20rpx 次要色)

- 右侧: 金额“¥328.50” (主色绿 34rpx粗体, 右对齐)

- 点击效果: hover-class 缩小 0.985 + 透明度 0.7

## 1.4 待整理 Tab (Inbox)

### 空状态

- 灰色对勾图标居中

- “待整理列表为空” 标题 (34rpx 粗体)

- “拍照后的识别结果会出现在这里” 描述 (26rpx 次要色)

### 有数据状态

- 卡片布局: 左侧小票缩略图(120rpx×120rpx) + 右侧AI识别金额/类目 + 操作按钮

- 操作按钮: “✓ 确认”(绿色圆角按钮) + “✕ 删除”(红色淡背景按钮)

## 1.5 结算 Tab (Settle)

展示智能计算的最少转账方案。

- 标题: “结算方案” (38rpx 粗体居中)

- 副标题: “已优化为最少转账次数 (3 笔)” (26rpx 次要色)

- 转账卡片: 白色圆角卡片 + 阴影

- 卡片内: 付款人(左) → 绿色圆形箭头(80rpx) → 收款人(右)

- 金额: 居中显示 (52rpx 粗体 主色绿)

- 操作行: “标记已付”(灰色背景按钮) + “下顿他请”(绿色边框按钮)

## 1.6 FAB 扇形弹出菜单

### 收起状态

- 右下角固定悬浮绿色圆形按钮，56px，白色“+”号

- 距底部 80px，距右侧 24px

### 展开状态 (关键交互)

- 背景: 全屏高斯模糊 + 半透明黑色遮罩

- 主按钮变为红色“×”(关闭图标)，旋转45°动画

- 上方弹出两个子按钮 (Spring动画 200ms):

- 上方第一个: 绿色边框白底圆形 + 编辑图标(✒) → 手动记一笔

- 下方第二个: 绿色实心圆形 + 白色相机图标(📷) → 拍照记账

- 触觉反馈: wx.vibrateShort({ type: 'light' })

- 点击遮罩收起菜单

## 1.7 手动记一笔面板

从底部滑出的近全屏模态窗口，白色背景。

- 标题栏: “记一笔” 左对齐 + “×” 关闭按钮右对齐

- 金额显示区: 居中大字号显示输入金额，带币种符号“¥”

- 数字键盘: 3×4网格 (7-8-9 / 4-5-6 / 1-2-3 / .-0-⌫)

- 键盘字体: 36px大号，清晰可触达

- 类目磁贴: 不可见于当前截图，但按PRD应有横向滚动6个大图标

- 分摊选择: 成员头像列表，默认全选，点击排除

- 提交: 键盘上方或底部需有“确认”按钮

## 1.8 账单详情弹窗

从底部滑出的半屏弹窗，可滚动。

- 标题栏: “账单详情” + “×” 关闭

- 顶部区域: 浅绿/灰色背景色块 + 居中类目Emoji(超大号) + 类目名称

- 金额: “¥328.50” (64rpx 主色绿粗体) + 备注“藏式火锅”

- 信息段(左侧图标 + 标签 + 值):

- 人物图标 + “支付人” + “我”

- 日历图标 + “时间” + “2026年01月08日 星期四 19:30”

- 群组图标 + “分摊成员 (4人)” + 成员列表

- 成员列表: 每行“名字 + 金额”，影子成员后有黄色“影子”标签

## 1.9 成员管理弹窗

从底部滑出的大面积弹窗(~80vh)，白色背景，可滚动。

### 上半部分 — 已加入成员

- 标题: “成员管理” + “×” 关闭

- 邀请卡片: 绿色虚线边框 + “邀请好友加入账本” + “生成分享卡片，好友可认领影子身份” + 绿色分享图标圆形按钮

- “已加入成员 (3)” 分区标题

- 每个成员: 绿色圆形头像(显示首字) + 名字 + 绿色“✓已加入”标签 + “完整权限”副文字

### 下半部分 — 影子成员

- “影子成员 (1)” + 右侧“待认领”文字

- 黄色说明卡片: 灰灰灯泡图标 + “什么是影子成员?” + 解释文字

- 影子成员卡: 黄色虚线边框 + 带“?”的人物图标 + 名字 + 黄色“影子成员”标签 + 粉色“认领”按钮

- “等待真实用户认领”副文字

- 底部: “+ 添加影子成员”按钮，虚线边框

# Part 2: 现有代码问题评伌

经过全面代码审查，发现以下关键问题，按严重程度分级。

## 2.1 致命级Bug（应用无法正常运行）

| 编号 | 问题描述 | 文件位置 |
| --- | --- | --- |
| C-01 | FAB菜单事件读取错误: e.detail 应为 e.detail.key，导致手动记账和拍照均无法触发 | index.js:132 |
| C-02 | amount-keyboard事件双重嵌套: triggerEvent('oninput', {detail: key})，导致数字输入完全失效 | amount-keyboard.js:30 |
| C-03 | add-bill-panel提交事件双重嵌套: triggerEvent('onsubmit', {detail: data})，导致账单创建数据全部为undefined | add-bill-panel.js:273 |
| C-04 | bill-detail-popup WXML读取bill属性，但JS存储在_formattedBill中，弹窗显示空白 | bill-detail-popup.wxml 全文 |
| C-05 | app.showLoading/hideLoading不存在，应为wx.showLoading，提交账单时崩溃 | index.js:177,194 |
| C-06 | 所有图片资源均缺失(12+个)，images/目录下只有.gitkeep占位文件 | images/* |
| C-07 | store.js和cache.js双重存储系统永不同步(store_前缀 vs ts_前缀) | utils/store.js + utils/cache.js |

## 2.2 功能级Bug（功能异常但不崩溃）

| 编号 | 问题描述 | 文件位置 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | AI确认入账后不创建实际账单，数据丢失 | ai.service.js:186-188 |
| F-02 | 结算“标记已付”和“免除”是空操作，不持久化 | settle.service.js:109-120 |
| F-03 | 影子成员认领后ID格式不匹配(user_xxx vs mem_xxx)，结算计算错误 | member.service.js:88 |
| F-04 | 记账面板无提交按钮，用户无法完成记账 | add-bill-panel.wxml |
| F-05 | content-area高度硬编码calc(100vh-280rpx)，不同设备显示异常 | index.wxss:134 |

## 2.3 缺失功能

- 组件占位目录未实现: bill-card、category-tile、inbox-card、split-selector只有.gitkeep

- variables.wxss 和 mixins.wxss 样式文件未创建，CSS变量定义分散

- animation.wxss 存在但未被任何文件引入

- 金额键盘缺少加减运算功能

- Inbox缺少左右滑动手势操作

# Part 3: 开发方案与分阶段计划

基于截图效果和代码审查结果，采用“修复地基 → 重建核心 → 完善体验”的三阶段策略。

## Phase 1: 修复地基层 (优先级最高)

目标: 让应用能正常启动、基本流程跑通

| 步骤 | 任务内容 | 涉及文件 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 统一存储系统: 废弃双重存储，所有服务统一使用cache.js，删除store.js中的持久化逻辑 | utils/store.js, utils/cache.js, app.js |
| 1.2 | 修复所有triggerEvent双重嵌套: amount-keyboard、add-bill-panel的事件发射改为triggerEvent(name, data)而非triggerEvent(name, {detail: data}) | amount-keyboard.js, add-bill-panel.js |
| 1.3 | 修复FAB菜单事件读取: e.detail 改为 e.detail.key | pages/index/index.js |
| 1.4 | 修复bill-detail-popup数据绑定: WXML中bill改为_formattedBill，或JS中直接写回bill属性 | bill-detail-popup.* |
| 1.5 | 修复app.showLoading为wx.showLoading | pages/index/index.js |
| 1.6 | 添加记账面板提交按钮 | add-bill-panel.wxml, add-bill-panel.js |

检查点 1: 完成Phase 1后提交确认 — 确保基本流程跑通

## Phase 2: 重建UI层 (核心视觉)

目标: 完全还原截图中的UI效果

| 步骤 | 任务内容 | 对应截图 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 创建全套图标资源: 用SVG/Canvas生成所有缺失的图标，或改为Emoji + CSS图标方案取代图片 | 全部截图 |
| 2.2 | 重写首页顶部卡片: 绿色渐变头部 + 动态导航栏适配 + Tab栏葯囊样式 | 截图1 |
| 2.3 | 重写流水列表: 日期分组头(绿色竖线+地点) + 账单卡片(圆角图标+分摊信息+金额) | 截图1 |
| 2.4 | 重写FAB扇形菜单: 高斯模糊背景 + 旋转动画 + Spring弹出子按钮 | 截图4 |
| 2.5 | 重写记账面板: 全屏编辑面板 + 数字键盘 + 类目磁贴 + 分摊选择 | 截图5 |
| 2.6 | 重写账单详情弹窗: 大图标+金额头部 + 信息段布局 + 分摊明细(影子标签) | 截图6-7 |
| 2.7 | 重写成员管理弹窗: 邀请卡+已加入列表+影子说明卡+影子成员卡+添加按钮 | 截图2-3 |
| 2.8 | 重写待整理空状态 + 结算Tab转账卡片 | 截图8-9 |

检查点 2: 完成Phase 2后提交确认 — 视觉效果是否符合截图预期

## Phase 3: 完善业务逻辑

目标: 确保所有交互流程完整可用

| 步骤 | 任务内容 |
| --- | --- |
| 3.1 | 修calc.js乘法函数、bill.service.js空值保护、金额小数位校验 |
| 3.2 | 补全AI确认入账流程: confirmInboxItem时自动创建bill |
| 3.3 | 结算状态持久化: markTransferPaid/forgiveTransfer写入缓存 |
| 3.4 | 影子成员认领ID修复: 保持原始mem_xxx格式一致 |
| 3.5 | 补全错误处理: 所有服务调用加try/catch保护 |

检查点 3: 完成Phase 3后提交确认 — 全流程功能测试

## Phase 4: 体验增强 (可选)

目标: 提升产品品质感

- 动画细节打磨: Tab切换、卡片进入、弹窗底部滑出动画

- 创建账本页面UI重构

- Inbox滑动手势(左滑删除/右滑确认)

- 金额键盘加减运算功能

- 运行现有174条测试用例，修复因代码修改导致的失败

# Part 4: 交互规则汇总

## 4.1 全局交互

- 所有可点击元素须有hover-class反馈(缩小+透明度)

- 所有弹窗从底部滑出，点击遮罩关闭

- 重要操作(删除、免除)须经二次确认(wx.showModal)

- 加载状态显示: 网络请求时显示 wx.showLoading

## 4.2 Tab切换

- 点击Tab立即切换内容区域，无过渡动画

- 待整理Tab右上角显示未读数字红点

- 切到结算Tab时自动重新计算

## 4.3 FAB菜单

- 点击“+”: 展开菜单(200ms Spring动画) + 背景模糊 + 触觉反馈

- 点击“手动记一笔”: 先收起FAB菜单，然后弹出记账面板

- 点击“拍照”: 先收起FAB，然后调用wx.chooseMedia

- 点击遮罩或“×”: 收起菜单

## 4.4 记账流程

- 输入金额 → 选择类目 → 确认分摊成员 → 点击提交

- 金额为0时禁止提交，按钮置灰

- 默认全员均分，可点击头像排除成员

- 提交成功后: 关闭面板 + 刷新流水列表 + Toast提示“已记录”

## 4.5 账单操作

- 点击账单卡片: 弹出详情弹窗(不是跳转新页面)

- 详情弹窗可滚动查看全部分摊明细

- 影子成员显示黄色“影子”标签

## 4.6 成员管理

- 点击右上角成员图标: 弹出成员管理弹窗

- 点击“邀请好友加入账本”: 触发微信分享

- 点击“+ 添加影子成员”: 弹出输入框填写名称

- 点击“认领”: 触发认领流程(当前显示“开发中”)

## 4.7 结算操作

- 进入结算Tab自动计算最优方案

- “标记已付”: 按钮变为“✓ 已付款”(绿色文字)

- “下顿他请”: 二次确认后免除该笔转账